BACHELORPROJEKT

Entwicklung eines Versuchs zum Thema Metallguss für das FTT-Labor

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Datum der Einreichung eintragen (vorgelegt am ...)

Fynn Barmwater      ________________________________________  (neu unterschreiben, Statusbericht 2)

Jonas Gebert      ________________________________________  (neu unterschreiben, Statusbericht 2)

Paul Wettering      ________________________________________  (neu unterschreiben, Statusbericht 2)

Betreuer/-in:	Prof. Dr.-Ing. Birgit Koeppen

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler

# 1	Projektbeschreibung und Projektteam

Änderungen gegenüber Kapitel 1 aus Statusbericht 1: keine, sofern nicht unten ergänzt.

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Falls sich Projektbeschreibung, Team-Organisation, Team-Regeln oder Risikomatrix seit Statusbericht 1 geändert haben, hier explizit angeben (Vorgabe laut Folie 9: Änderungen gegenüber Kap. 1 des ersten Statusberichts müssen genannt werden). Sonst Kap. 1 aus Statusbericht 1 unverändert übernehmen.

# 2	Sprint 2

## 2.1	Beginn des Sprints

### 2.1.1	Sprintziel

Sprintziel: Modell, Kernkasten und Kernprozess sind einsatzfähig; der erste Probeabguss ist gelaufen. Das Ziel wurde erreicht.

### 2.1.2	Aktuelles Task Board

| Aufgabe | Aufwand | Status |
| --- | --- | --- |
| Parametrisches CAD-Modell fertigstellen (Bauteil, Kern, Kernkasten, Modell) | 20h (Referenzschätzung, aus Sprint 1 übernommen) | erledigt |
| V-K1: Kernherstellung und Kernfestigkeit erproben | durch Team zu bestätigen | erledigt — ein Kernbruch aufgetreten, danach behoben |
| Modell und Kernkasten fertigen (3D-Druck/Fertigung) | durch Team zu bestätigen | erledigt |
| Erster Probeabguss: Rohr mit zwei Flanschen, Formstoff Quarzsand + Bentonit (Katzenstreu) | durch Team zu bestätigen | erledigt — Guss erfolgreich, Oberflächenqualität schlecht, für Laborversuch ausreichend |
| Vergleichsabguss: gleiches Bauteil in rotem Ölsand | durch Team zu bestätigen | erledigt — zum Vergleich der Formstoffe |
| V-S1: Schwindmaß Reinzinn experimentell bestimmen | durch Team zu bestätigen | TODO: Status bestätigen |
| V-T1: Trennmittel erproben | durch Team zu bestätigen | TODO: Status bestätigen |
| Gefährdungsbeurteilung erstellen | durch Team zu bestätigen | TODO: Status bestätigen |

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Aufwand je Aufgabe (Planning Poker) und Status der drei letzten Zeilen (Schwindmaß, Trennmittel, Gefährdungsbeurteilung) im Team bestätigen — nicht geraten, da `aufwand_h` laut Projektkonvention nur nach dem Planning Poker eingetragen wird.

## 2.2	Während des Sprints

### 2.2.1	Burn down Chart

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Für ein ehrliches Burndown-Säulendiagramm werden die echten Tageswerte (Restaufwand pro Sprinttag) benötigt, wie sie im Daily/Weekly aus dem Task Board hervorgehen. Diese habe ich nicht erfunden — bitte aus den tatsächlichen Sprint-2-Notizen ergänzen, dann baue ich das Diagramm exakt wie bei Sprint 1 (Balken je Aufgabe, Idealline gestrichelt).

Aussage laut Team: Der Gesamtaufwand entsprach in etwa der Planung; alle drei Bedingungen des Sprintziels wurden erreicht.

### 2.2.2	Team-Management-Barometer

Erhebungsbogen für Sprint 2 (verdeckt ausfüllen, wie in Sprint 1 — jede:r trägt die vier Werte ohne Namen ein, eine Person bildet den Mittelwert):

| Kriterium (Skala 1–6) | Person 1 | Person 2 | Person 3 | Mittelwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teammotivation |  |  |  |  |
| Zielausrichtung |  |  |  |  |
| Auftraggebereinbindung |  |  |  |  |
| Arbeitsfortschritt |  |  |  |  |

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Bitte diesen Bogen verdeckt ausfüllen lassen (jede:r einen Wert 1–6 je Kriterium) und mir die drei Mittelwerte je Kriterium schicken — dann baue ich das Diagramm mit echter Datumsachse (siehe Korrektur aus Statusbericht 1) fort, unter Anschluss an die Sprint-1-Werte.

### 2.2.3	Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle

Kriterium unverändert: Kommunikationsereignisse in den letzten 7 Tagen (grün ≥ 8, gelb 5–7, rot ≤ 4).

Aussage laut Team: Der Wert lag in Sprint 2 durchgehend im grünen Bereich; kein Eingreifen erforderlich, keine Maßnahme abgeleitet.

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Für die Fortsetzungsgrafik (wie in Sprint 1) die tatsächlichen Zählwerte der Weekly-Termine in Sprint 2 nachtragen — sonst kann ich nur die Aussage, nicht die Kurve ergänzen.

## 2.3	Ende des Sprints

### 2.3.1	One Pager

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] One Pager nach Vorlage von Sprint 1 aufbauen (Statusbericht-Vorlage), mit echten Werten aus obigen Abschnitten befüllen, und von Prof. Pähler unterschreiben lassen — eine Unterschrift kann ich nicht erzeugen.

### 2.3.2	Zusammenfassung des Sprints

Sprint 2 hatte als zentrales Ergebnis den ersten vollständigen Gießdurchlauf: Das in Sprint 1 freigegebene Bauteil — ein Rohr mit zwei Flanschen — wurde in zwei Formstoffvarianten abgegossen, um die Formstoffe vergleichbar zu bewerten: einmal in Quarzsand mit Bentonit (Katzenstreu) als Bindemittel, einmal im bereits als Rückfallebene vorgesehenen roten Ölsand. Beide Güsse waren erfolgreich.

Während der Kernherstellung ist ein Kern gebrochen; das Problem wurde im Sprint behoben, sodass der Ausfall den weiteren Ablauf nicht blockierte. Die Oberflächenqualität beim Quarzsand-Guss ist deutlich schlechter als beim Ölsand-Guss, für den Zweck des Laborversuchs aber ausreichend — das ist ein inhaltliches Ergebnis des Vergleichs, kein Mangel an der Durchführung.

Das Sprintziel — Modell, Kernkasten und Kernprozess einsatzfähig, erster Probeabguss gelaufen — ist damit erreicht. Der Gesamtaufwand entsprach der Planung.

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Konkrete Konsequenzen für Sprint 3 (z. B. Umgang mit der Kernbruch-Ursache, Entscheidung zwischen Quarzsand/Ölsand für den Laborversuch) im Team ergänzen — das sollte inhaltlich aus der Retrospective kommen, nicht von mir vorgegeben werden.

# 3	Sprint 3

Zeitraum laut Ablaufplan: 07.09.–20.09.2026.

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Sprint 3 läuft laut Ablaufplan aktuell — noch kein Sprint Review, daher nur Struktur.

## 3.1	Beginn des Sprints

### 3.1.1	Sprintziel

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Im Sprint Planning Meeting festlegen.

### 3.1.2	Aktuelles Task Board

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Aus Product Backlog / Sprint Planning übernehmen.

## 3.2	Während des Sprints

### 3.2.1	Burn down Chart

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Täglich im Daily/Weekly aktualisieren.

### 3.2.2	Team-Management-Barometer

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Erhebung im Daily/Weekly fortsetzen, Sprint-2-Werte anschließen.

### 3.2.3	Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Kommunikationsereignisse weiter zählen.

## 3.3	Ende des Sprints

### 3.3.1	One Pager

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Im Sprint Review erstellen, von Prof. Pähler unterschreiben lassen.

### 3.3.2	Zusammenfassung des Sprints

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Im Sprint Review / Retrospective ausfüllen.

# 4	Sprint 4

Zeitraum laut Ablaufplan: 21.09.–27.09.2026.

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Sprint 4 hat laut Ablaufplan noch nicht begonnen — reine Platzhalterstruktur.

## 4.1	Beginn des Sprints

### 4.1.1	Sprintziel

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Im Sprint Planning Meeting festlegen.

### 4.1.2	Aktuelles Task Board

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Aus Product Backlog / Sprint Planning übernehmen.

## 4.2	Während des Sprints

### 4.2.1	Burn down Chart

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Täglich im Daily/Weekly aktualisieren.

### 4.2.2	Team-Management-Barometer

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Erhebung im Daily/Weekly fortsetzen, Sprint-2-Werte anschließen.

### 4.2.3	Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Kommunikationsereignisse weiter zählen.

## 4.3	Ende des Sprints

### 4.3.1	One Pager

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Im Sprint Review erstellen, von Prof. Pähler unterschreiben lassen.

### 4.3.2	Zusammenfassung des Sprints

[OFFEN — vor Abgabe ausfüllen] Im Sprint Review / Retrospective ausfüllen.